دانشجو مهران کریمی درس مهندسی نرم افزار یزدان پناه

گزارش پروژه بر اساس فرایند  UP

عنوان پروژه: وب ‌اپلیکیشن تبدیل واحد

- مقدمه

در این پروژه یک وب‌اپلیکیشن تبدیل واحد با رابط کاربری فارسی طراحی و پیاده‌سازی شده است. هدف از انجام این پروژه، به‌کارگیری اصول مهندسی نرم‌افزار و اجرای آن بر اساس فرایند Unified Process (UP) می‌باشد. در این گزارش مراحل انجام پروژه مطابق با فازهای UP شامل Inception، Elaboration، Construction و Transition تشریح شده است.

- فاز آغازین  Inception

2-1.  هدف پروژه

هدف از این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک وب‌اپلیکیشن است که بتواند انواع واحدهای فیزیکی را به یکدیگر تبدیل کند و دارای رابط کاربری ساده، فارسی و کاربرپسند باشد. همچنین برخی قابلیت‌ها به صورت ویژه (Premium) در اختیار کاربران خاص قرار می‌گیرد.

2-2.  کاربران سیستم

- کاربر عادی

- کاربر ویژه  (Premium)

- مدرس (ارزیاب سیستم)

2-3.  نیازمندی‌های اصلی سیستم

- تبدیل واحدهای وزن، طول، دما، سرعت، حجم، سطح و انرژی

- پشتیبانی از زبان فارسی و راست‌به‌چپ

- انتخاب واحد مبدأ و مقصد

- نمایش نتیجه تبدیل

- سیستم ورود و خروج کاربر

- محدودسازی تبدیل ارز برای کاربران ویژه

خروجی فاز  Inception

- تعریف هدف پروژه

- مشخص شدن دامنه سیستم

- شناسایی کاربران و نیازمندی‌های کلی

- فاز Elaboration تحلیل و طراحی

3-1. Use Case  های سیستم

- انتخاب نوع تبدیل

- انتخاب واحد مبدأ

- انتخاب واحد مقصد

- وارد کردن مقدار

- انجام عملیات تبدیل

- مشاهده نتیجه

- ورود و خروج کاربر

- خرید اشتراک Premium

- استفاده از تبدیل ارز

3-2.  معماری سیستم

این پروژه به صورت یک Single Page Application  و بر اساس معماری Component-Based  طراحی شده است.

فناوری‌های مورد استفاده:

- React

- JavaScript

- Tailwind CSS

- HTML

3-3.  طراحی داده‌ها (State Management)

برای مدیریت وضعیت سیستم از React Hooks استفاده شده است. مهم‌ترین stateها شامل موارد زیر هستند:

- نوع تبدیل

- واحد مبدأ و مقصد

- مقدار ورودی

- نتیجه تبدیل

- وضعیت کاربر

- وضعیت اشتراک Premium

3-4.  ریسک‌های پروژه

- امکان بروز خطا در محاسبات

- محدودیت زمان انجام پروژه

- عدم استفاده از Backend واقعی

خروجی فاز Elaboration

- طراحی معماری سیستم

- مشخص شدن Use Caseها

- شناسایی ریسک‌ها

4.  فاز Constructionپیاده‌سازی

4-1.  پیاده‌سازی ساختار کلی

در این فاز پروژه با استفاده از React پیاده‌سازی شده و تمام منطق سیستم در یک کامپوننت اصلی قرار گرفته است.

4-2.  پیاده‌سازی منطق تبدیل واحد

برای هر دسته از واحدها، نرخ‌های تبدیل مشخص شده و عملیات تبدیل بر اساس فرمول‌های ریاضی انجام می‌شود. تبدیل دما به صورت جداگانه و بر اساس فرمول‌های استاندارد پیاده‌سازی شده است.

4-3.  مدیریت کاربران و اشتراک Premium

سیستم ورود و خروج کاربر به صورت شبیه‌سازی‌شده پیاده‌سازی شده است. قابلیت تبدیل ارز تنها در صورت فعال بودن اشتراک Premium در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

4-4. طراحی رابط کاربری

رابط کاربری پروژه با استفاده از Tailwind CSS طراحی شده و دارای ویژگی‌های زیر است:

- پشتیبانی از RTL

- طراحی ریسپانسیو

- سادگی و خوانایی

خروجی فاز Construction

- پیاده‌سازی کامل سیستم

- منطق تبدیل واحدها

- رابط کاربری نهایی

5. فاز Transitionتحویل و ارائه

5-1 . تست سیستم

- تست دستی تبدیل واحدها

- تست ورود و خروج کاربر

- تست قابلیت Premium

- تست نمایش در موبایل و دسکتاپ

5-2. آماده‌سازی برای تحویل

پروژه پس از انجام تست‌ها آماده تحویل نهایی و ارائه به مدرس می‌باشد.

5-3.  قابلیت توسعه

این سیستم قابلیت توسعه در آینده را دارد، از جمله:

- اتصال به Backend واقعی

- استفاده از API نرخ ارز

- ذخیره اطلاعات کاربران

خروجی فاز Transition

- پروژه آماده استفاده

- قابل ارائه و قابل توسعه

6.  نتیجه‌گیری

در این پروژه، وب‌اپلیکیشن تبدیل واحد بر اساس فرایند UP طراحی و پیاده‌سازی شد. مراحل تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و تحویل به‌صورت گام‌به‌گام انجام شده و پروژه آماده ارائه نهایی می‌باشد.